Информация

о результатах проверки целевого и эффективного расходования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Аткарского МР на 2017 год»

В соответствии со ст.8 Положения о контрольно-счетной комиссии Аткарского муниципального района, планом работы контрольно-счетной комиссии на 2018 год проведено контрольное мероприятие «Проверка  целевого и эффективного расходования бюджетных средств, направленных на реализацию муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Аткарского МР на 2017 год», по результатам которого выявлены следующие нарушения и недостатки.

- Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Аткарского МР на 2017 год» составлена недостаточно качественно. Имеются расхождения перечня основных программных мероприятий с количественными показателями, отсутствует один из разделов в муниципальной программе, неверно прописаны целевые показатели.

- В нарушение требований ст.179 Бюджетного кодекса РФ не соблюдались сроки внесения изменений в муниципальную программу.

- Текущее управление реализацией муниципальной программы и оценка ее эффективности осуществлялись на недостаточном уровне. Неверно дана оценка эффективности, не выполнены целевые показатели муниципальной программы.

- Допущено неэффективное расходование бюджетных средств на сумму 202851,24 руб.

По результатам контрольного мероприятия, руководствуясь статьей 16 Федерального Закона от 07.02.2011г. №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» контрольно-счетной комиссией Аткарского муниципального района было направлено представление о принятии мер по устранению выявленных в результате проверки нарушений и недопущению их в дальнейшем.

Председатель контрольно-счетной комиссии                                                                         Аткарского муниципального района                                    Т.С. Дубовицкая